وثيقة تخطيط المشروع — النسخة الثالثة (نهائية)

منصة إدارة مدارس تعليم القيادة (DriveHub)

مبنية على: المخططات اليدوية + new-updates.md — جميع القرارات معتمدة.

0. مبادئ التصميم وحل التعارضات

| الموضوع | القرار النهائي | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| الامتحان النهائي | يُجرى بإشراف إدارة المرور — ليس على المنصة | المنصة تنسّق فقط |
| علامات الاختبارات التجريبية | لا تُرسل للمرور أبداً | داخلية للتدريب |
| علامات الامتحان الرسمي | المرور تُدخلها عبر حساب الوزارة | تُضاف لحساب الطالب |
| إعادة الاشتراك الكامل | عند الرسوب في الامتحان النهائي فقط | ليس للاختبارات التجريبية |
| إعادة الاختبار التجريبي | عند الرسوب فقط — داخل المنصة | منفصل عن النهائي |
| الشهادات | المنصة لا تصدرها — تُسجَّل بعد حصولها من الوزارة | عرض في حساب الطالب |
| الحذف | ممنوع دائماً — حظر/إيقاف فقط | حتى المستخدم لا يحذف بياناته |
| طلبات الاشتراك | المدير يتحقق | طلبات إضافة مدرسة: Admin |
| إنشاء دورة جديدة | بعد مرور 15 يوم من انطلاق آخر دورة | مدة الدورة = 15 يوم |
| انطلاق بعد الإغلاق | 7 أيام افتراضياً | المدير يحدد — إشعار للجميع |
| مدة الدرس العملي | ساعة واحدة | لكل جلسة |
| فتح المحتوى الكامل | فوري — بدون موافقة | بطلب المستخدم |
| عمولة المنصة | 2% افتراضياً | Admin يحددها |
| حماية التقارير | QR Code قابل للتحقق | مع Audit Log |

1. نظرة عامة

منصة إلكترونية تربط: الطلاب ↔ مدارس القيادة ↔ إدارة المرور.

تأهيل الطلاب نظرياً وعملياً (محتوى تفاعلي + 3D + فيديو)

إدارة الدورات والدفعات وفق معايير المرور (15 يوم، سعر موحّد)

تنسيق تسجيل الطلاب وإرسال أسمائهم للمرور

استلام مواعيد ونتائج الامتحان النهائي من المرور

تسجيل شهادة القيادة في حساب الطالب بعد نجاحه

الأدوار (7 أدوار)

| # | الدور | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| 1 | زائر | تصفح، بحث (مدرسة/رخصة)، تسجيل |
| 2 | مسجّل | عينة مجانية، ملف شخصي، طلب اشتراك واحد معلّق |
| 3 | طالب | تعلم، اختبارات تجريبية، حجز، متابعة دورة وامتحان |
| 4 | مدرب | جدول تلقائي، ملاحظات شخصية، تقييم دروس |
| 5 | مدير مدرسة | دورات، تحقق طلاب، مدربين، رفع أسماء |
| 6 | Admin | مدارس، أسعار، تجميع أسماء، ربط المرور |
| 7 | المرور (وزارة) | مراقبة، مواعيد امتحان، نشر النتائج |

القيمة المضافة

1. مكان واحد: رخص، مدارس، تعليم، تنسيق امتحان رسمي

2. بحث حسب الرخصة والموقع

3. محتوى تفاعلي + محاكي 3D

4. دورات منظّمة 15 يوم وفق معايير المرور

5. تدفق واضح: طلب → قبول → دفع → دورة → مرور → شهادة

6. إحصائيات تلقائية + ملاحظات المدرب

2. المتطلبات الوظيفية

2.1 الزائر

تصفح الرئيسية وصفحة الرخص (اسم + شرح مختصر — بدون أسعار)

صفحة تفاصيل كل رخصة (معلومات كاملة)

بحث مدارس حسب الرخصة / الموقع / فلاتر

التسجيل

2.2 المستخدم المسجّل

عينة مجانية: جزء صغير من المحتوى الكامل

بياناته محفوظة — لا يُعاد إدخالها عند التقديم لفئة جديدة لاحقاً

طلب اشتراك واحد معلّق فقط (لا 10 مدارس دفعة واحدة)

يمكنه إلغاء الطلب المعلّق قبل التأكيد والتقديم لمدرسة أخرى

اختيار فئات الرخصة المنطقية (انظر 2.3)

حجز مكان لدورة قادمة (pre-registration) أثناء فترة الـ 15 يوم

2.3 الطالب

اختيار الفئات عند التسجيل

النظام يعرض فقط الفئات التي يمكن أخذها معاً منطقياً:

| المجموعة | الفئات | الشرط |
| --- | --- | --- |
| خصوصي | ب (B) | عمر 18+ |
| عمومي | ج، د1، د2 | شروط الخبرة لكل فئة |
| زراعي | هـ (H) | عمر 18+ |
| مدمج | خصوصي + زراعي | عمر 18+ — لا تعارض |

عند التقديم لفئة جديدة لاحقاً: يُستخدم الملف المحفوظ — لا إعادة إدخال البيانات.

تدفق الاشتراك الكامل

| المرحلة | الحالة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 1 | طلب مُرسَل | يرسل بياناته لمدرسة واحدة |
| 2 | قيد المراجعة | المدير يراجع — يصله فقط بعدد الأماكن المتبقية |
| 3أ | مقبول | إشعار + مهلة دفع (يحددها المدير: 2-3 أيام مثلاً) |
| 3ب | مرفوض | إشعار + اقتراح مدارس/دورات بديلة |
| 4 | في انتظار الدفع | لم يُعتبر مسجلاً رسمياً بعد |
| 5 | مدفوع / محجوز | المكان يُحجز عند الدفع — ليس عند القبول |
| 6 | في الدورة | بعد إغلاق الدورة وانطلاقها |
| 7 | مكتمل | انتهت الـ 15 يوم |
| 8 | امتحان مرور | موعد يحدده المرور |
| 9 | نتيجة | نجاح → شهادة في الحساب ¦ رسوب → اشتراك جديد |

قواعد الطلب والأماكن

الحد الأقصى للطلاب = عدد سيارات التدريب × معامل

الحجز الفعلي عند الدفع فقط

إذا بقي 5 أماكن و10 طلبات: يصل للمدير 5 فقط (أولوية بالطابع الزمني)

الزائدون يُبلَّغون باقتراح بدائل

قبول جزئي ممكن — البعض يُقبل والبعض يُرفض

المحتوى التعليمي

| النوع | الشكل | الوضع |
| --- | --- | --- |
| نظري | مقالات + MCQ + صح/خطأ | متدرج (افتراضي) أو كامل (فوري) |
| عملي | فيديوهات مسجّلة + محاكي 3D | متدرج أو كامل (فوري) |
| تجريبي | اختبارات داخل المنصة | منفصلة عن امتحان المرور |

الاختبارات التجريبية

للتدريب والتقييم الذاتي فقط

لا علاقة لها بالامتحان النهائي الرسمي

إعادة عند الرسوب فقط

علاماتها لا تُرسل للمرور

الامتحان النهائي الرسمي

يُجرى بإشراف إدارة المرور — ليس على المنصة.

المنصة لا تحدد موعده — المرور يحدده (عادة بعد 15 يوم الدورة)

عند الرسوب: اشتراك جديد كامل (دفعة + دورة + دفع جديد)

عند النجاح: تُسجَّل بيانات الشهادة في حساب الطالب

المواعيد العملية

حجز تلقائي — إسناد مدرب حسب التوقيت

مدة كل جلسة عملية: ساعة واحدة

لا شرط ساعات إلزامي للامتحان الرسمي

الإكمال يؤثر على إحصائيات المنصة فقط

2.4 المدرب

حسابه يُنشئه مدير المدرسة

جدول يومي (إسناد تلقائي)

تقييم كل درس

ملاحظات وتقييم شخصي لكل طالب درّبه

إحصائيات تلقائية من المنصة (لا يكتب تقارير يدوية)

مراقبة أداء المحاكي 3D

يمكن حظره/إيقافه — لا حذف

2.5 مدير المدرسة

إدارة الدورات

معايير ثابتة من المرور:

| المعيار | القيمة | من يحددها |
| --- | --- | --- |
| مدة الدورة | 15 يوم | Admin (معايير المرور) |
| السعر | موحّد لكل الفئات | Admin |
| الحد الأقصى للطلاب | حسب عدد السيارات | المدير عند الإنشاء |
| أيام الانطلاق بعد الإغلاق | 7 أيام (افتراضي) | المدير يحدد |
| عمولة المنصة | 2% (افتراضي) | Admin |

دورة حياة الدورة

[فتح دورة للتسجيل]
    │
    ├── طلاب يتقدمون → مدير يتحقق
    ├── حجز عند الدفع (ليس القبول)
    ├── إغلاق: يدوي (المدير) أو تلقائي (وصول max)
    │
[المدير يحدد وقت الانطلاق]
    │   (افتراضياً بعد 7 أيام من الإغلاق — إشعار للجميع)
    │   تاريخ البداية + النهاية (15 يوم)
    │
[الدورة نشطة 15 يوم]
    │   ← لا يمكن فتح دورة جديدة للتسجيل
    │   ← الطلاب يمكنهم حجز مكان للدورة القادمة
    │
[انتهاء 15 يوم]
    │
[المدير يرفع أسماء الطلاب → Admin]
    │
[بعد 15 يوم من انطلاق آخر دورة → يمكن فتح دورة جديدة]

صلاحيات المدير

إنشاء حسابات المدربين

التحقق من طلبات الاشتراك (بدون موظفين)

تحديد مهلة الدفع بعد القبول

إغلاق الدورة وتحديد وقت الانطلاق

رفع قائمة أسماء الطلاب للـ Admin

عرض نتائج المرور لطلاب مدرسته

عرض التقييمات المعتمدة

حظر/إيقاف طالب أو مدرب — لا حذف

2.6 Admin

تحديد أسعار الفئات (موحّدة — معايير المرور)

تحديد نسبة عمولة المنصة (افتراضياً 2%)

التحقق من طلبات إضافة المدارس (بيانات مالك + حساب مصرفي)

تجميع أسماء الطلاب من جميع المدارس

إرسال القائمة الموحّدة لإدارة المرور

استلام مواعيد الامتحان من المرور (حسب المحافظة)

توزيع المواعيد/النتائج على مديري المدارس

موافقة/رفض التقييمات

إدارة مساحات الإعلانات

تقارير المنصة والإيرادات

نموذج الدفع

[طالب يدفع] → حساب المدرسة (المبلغ − 2% عمولة)
                  → إيراد المنصة (2%)
السعر موحّد — Admin يحدده
الحساب المصرفي يُقدَّم عند تسجيل المدرسة

2.7 دور المرور (وزارة) — جديد

حسابات خاصة لموظفي إدارة المرور

مراقبة المنصة (قراءة)

استلام قوائم أسماء الطلاب من Admin

إرسال مواعيد الامتحان النهائي (حسب المحافظة/الفرع)

إدخال نتائج الامتحان (نجاح/رسوب) بعد إجرائه

إرسال النتائج للمنصة → Admin يوزّعها → تُسجَّل في حساب الطالب

عند النجاح: بيانات الشهادة تُضاف لحساب المتدرب

ملاحظة: المرور لا تستلم علامات الاختبارات التجريبية — فقط الامتحان الرسمي.

2.8 طلب إضافة مدرسة

| البيانات | التحقق |
| --- | --- |
| بيانات المدرسة + رخص + مركبات | Admin |
| بيانات المالك/المدير | Admin |
| حساب مصرفي | Admin |
| بعد الموافقة | Admin ينشئ حساب مدير |

2.9 حماية التقارير والإحصائيات من التزوير

القرار المعتمد: QR Code قابل للتحقق.

كل تقرير/إحصائية تتضمن QR Code فريد

المسح يعرض بيانات التقرير الأصلية للتحقق

سجل تدقيق (Audit Log) لكل تعديل — داعم للـ QR

ربط الإحصائيات بمعرّفات فريدة (طالب + مدرسة + مدرب)

3. المتطلبات غير الوظيفية

| المحور | المتطلب |
| --- | --- |
| الأداء | ≤ 3 ثوانٍ؛ 500+ مستخدم متزامن |
| الأمان | HTTPS؛ RBAC؛ تشفير؛ حماية بيانات الدفع |
| الحذف | ممنوع — حظر/إيقاف فقط (soft suspend) |
| الطلبات | طلب معلّق واحد؛ فلترة بالطابع الزمني |
| الحجز | عند الدفع — ليس عند القبول |
| المحاكي 3D | ≥ 30 fps؛ مؤثرات صوتية |
| المحتوى التفاعلي | MCQ + صح/خطأ مدمجة |
| الإشعارات | بريد + داخل المنصة (قبول، رفض، دفع، انطلاق، امتحان) |
| التوافقية | Responsive؛ RTL |
| مدة الدرس العملي | ساعة واحدة لكل جلسة |
| فتح المحتوى الكامل | فوري عند طلب المستخدم |
| حماية التقارير | QR Code + Audit Log |
| عمولة المنصة | 2% افتراضياً |
| انطلاق الدورة | 7 أيام بعد الإغلاق (افتراضي) |

4. رحلات المستخدم

4.1 رحلة الطالب الكاملة

1. تصفح رخص → تفاصيل (بدون أسعار) → بحث مدرسة
2. تسجيل → عينة مجانية
3. اختيار فئة/فئات → طلب لمدرسة واحدة
4. انتظار مراجعة المدير
   ├─ مقبول → مهلة دفع (2-3 أيام)
   ├─ مرفوض → اقتراح بدائل
   └─ لا مكان → اقتراح مدارس أخرى
5. تأكيد الدفع → حجز مكان
6. انتظار اكتمال الدورة / إغلاقها
7. المدير يحدد انطلاق → إشعار (بداية + نهاية 15 يوم)
8. تعلم: نظري تفاعلي + فيديو + 3D + اختبارات تجريبية
9. حجز مواعيد عملية (مدرب تلقائي)
10. انتهاء 15 يوم → المدير يرفع الأسماء
11. Admin → المرور → موعد امتحان (حسب المحافظة)
12. امتحان بإشراف المرور
13. المرور تُدخل النتيجة → حساب الطالب
    ├─ نجاح → بيانات الشهادة في الحساب
    └─ رسوب → اشتراك جديد كامل
14. (لاحقاً) فئة جديدة → بيانات محفوظة — لا إعادة إدخال

4.2 رحلة الدورة (منظور المدير)

1. إنشاء دورة (إذا مر 15 يوم على آخر انطلاق)
2. فتح التسجيل → استقبال طلبات (مفلترة بالأماكن)
3. تحقق + قبول/رفض + مهلة دفع
4. إغلاق (يدوي أو تلقائي عند max)
5. تحديد وقت الانطلاق → إشعار
6. 15 يوم تدريب
7. رفع أسماء → Admin
8. استلام نتائج المرور → إبلاغ الطلاب

4.3 رحلة المرور

1. استلام قائمة أسماء من Admin
2. جدولة امتحانات (حسب المحافظة)
3. إرسال المواعيد → Admin → مديري المدارس → طلاب
4. إجراء الامتحان (خارج المنصة)
5. إدخال النتائج في المنصة
6. Admin يوزّع → تُسجَّل في حساب كل طالب

4.4 حجز دورة قادمة (pre-registration)

[دورة نشطة — 15 يوم — لا تسجيل مفتوح]
    │
    ├── طالب يريد الانتظار → حجز مكان للدورة القادمة
    └── أو → اختيار مدرسة/فرع آخر

4.5 رحلة فئة إضافية (طالب سابق)

[اجتاز امتحان فئة A]
    │
    └── بعد فترة → مؤهل لفئة B
        ├── بياناته محفوظة
        ├── يختار فئة جديدة
        └── طلب اشتراك جديد (دورة + دفع)

5. هيكل الصفحات (Sitemap)

عام: رئيسية | رخص (قائمة→تفاصيل) | بحث مدارس | عينة | 3D | أضف مدرستك | تسجيل

مسجّل: Dashboard | ملف شخصي | طلب اشتراك (واحد) | حجز دورة قادمة

طالب: دفعتي | مساري | نظري تفاعلي | فيديو | 3D | اختبارات تجريبية
      | مواعيد | إحصائياتي | امتحان المرور (موعد+نتيجة) | شهاداتي

مدرب: جدولي | طلابي | ملاحظاتي | محاكي 3D

مدير: Dashboard | دورات (إنشاء/إغلاق/انطلاق) | طلبات (مفلترة)
      | مدربون | جدول شامل | رفع أسماء | نتائج مرور | تقييمات

Admin: أسعار | عمولة | مدارس | تجميع أسماء | جدول مرور
       | توزيع نتائج | تقييمات | إعلانات | تقارير

المرور: قوائم طلاب | مواعيد امتحان | إدخال نتائج | مراقبة

6. تدفقات النظام الرئيسية

6.1 تدفق الامتحان النهائي (المرور)

مدير يغلق دورة + يحدد انطلاق
        ↓
15 يوم تدريب على المنصة
        ↓
مدير يرفع أسماء → Admin يجمع الكل
        ↓
Admin يرسل للمرور
        ↓
المرور: مواعيد امتحان (حسب المحافظة)
        ↓
Admin → مديري المدارس → طلاب
        ↓
امتحان بإشراف المرور (خارج المنصة)
        ↓
المرور تُدخل النتائج
        ↓
Admin يوزّع → حساب الطالب (+ شهادة إن نجح)

6.2 تدفق الأماكن والطلبات

سعة = 60 | مدفوع = 55 | متبقي = 5
        ↓
10 طلبات جديدة (طابع زمني)
        ↓
النظام يمرّر 5 فقط للمدير
        ↓
5 الباقية: إشعار + اقتراح بدائل
        ↓
قبول → مهلة دفع → دفع = حجز
        ↓
عدم الدفع في المهلة = إلغاء تلقائي

6.3 جدول أنواع الرخص

| الفئة | المركبات | العمر | شروط |
| --- | --- | --- | --- |
| ب (B) | سيارات، كرفان ≤8 | 18 | لا عمل تجاري |
| ج (C) | ≤10 ركاب (4 طن) | 21 | 3 سنوات B |
| د1 (D1) | ≤24 راكب (11 طن) | 23 | سنتان C |
| د2 (D2) | باصات، شاحنات | 25 | سنتان D1 |
| أ (A) | دراجات | 18 | امتحان خاص |
| هـ (H) | آليات زراعية | 18 | للغرض المخصص |
| و (W) | ذوي احتياجات | 18 | تقرير طبي |

7. هيكل البيانات

كيانات أساسية

| الكيان | الخصائص |
| --- | --- |
| User | id, name, email, phone, status (active/suspended), profileData (محفوظ) |
| Role | guest, registered, student, coach, manager, admin, traffic_authority |
| UserRole | userId, roleId, schoolId?, grantedAt |
| LicenseCategory | code, name, briefDesc, fullDesc, minAge, prerequisites, combinableWith[] |
| DrivingSchool | name, location, licenses[], vehicles[], bankAccount, ownerData |
| TrainingCourse | schoolId, categories[], maxStudents, paidCount, status, launchDate, endDate |
| CourseStatus | open_registration ¦ auto_closed ¦ manually_closed ¦ active ¦ completed |
| EnrollmentRequest | userId, courseId, categories[], status, timestamp, paymentDeadline |
| EnrollmentStatus | submitted→under_review→accepted→awaiting_payment→paid→active→completed→exam→passed/failed |
| Payment | enrollmentId, amount, schoolShare, platformShare, paidAt |
| PreRegistration | userId, schoolId, nextCourseSlot, reservedAt |
| TheoryContent | phase, article, interactiveQuestions (MCQ, T/F), unlockMode (progressive/full) |
| ContentUnlockMode | userId, mode: progressive ¦ full — الفتح الكامل فوري |
| PracticalVideo | phase, url, duration |
| SimulatorSession | studentId, scenario, score, flags |
| PracticeExam | studentId, score, passed, attempt — لا تُرسل للمرور |
| StudentStatistics | auto: progress, practiceScores, attendance, simulatorAvg |
| CoachNote | coachId, studentId, personalNotes, lessonRating |
| StudentRoster | courseId, studentIds[] — يرفعها المدير للـ Admin |
| TrafficExamSchedule | governorate, studentId, examDate, branch |
| TrafficExamResult | studentId, passed, enteredBy(traffic), resultDate |
| DrivingLicenseRecord | userId, category, issueDate, details — بعد نجاح المرور |
| Review | reviewerId, schoolId, rating, adminStatus |
| Notification | userId, type, message, suggestions[] |
| PlatformPricing | categoryCode, fixedPrice (Admin) |
| PlatformCommission | percentage — افتراضياً 2% (Admin) |
| AuditLog | action, userId, timestamp — anti-forgery |

قواعد العمل (Business Rules)

| القاعدة | التفاصيل |
| --- | --- |
| مدة الدورة | 15 يوم ثابت |
| فتح دورة جديدة | بعد 15 يوم من انطلاق آخر دورة |
| حجز المكان | عند الدفع فقط |
| طلب معلّق | واحد فقط لكل مستخدم |
| فلترة الطلبات | أولوية زمنية + عدد الأماكن المتبقية |
| إغلاق الدورة | يدوي (مدير) أو تلقائي (max) |
| الانطلاق | المدير فقط — افتراضياً بعد 7 أيام من الإغلاق |
| مدة الجلسة العملية | ساعة واحدة |
| فتح المحتوى الكامل | فوري — بدون موافقة |
| عمولة المنصة | 2% افتراضياً |
| حماية التقارير | QR Code + Audit Log |
| مهلة الدفع | يحددها المدير (مثلاً 2-3 أيام) |
| مسجّل رسمياً | عند الدفع فقط |
| رسوب نهائي | اشتراك جديد كامل |
| رسوب تجريبي | إعادة اختبار فقط |
| حذف | ممنوع — إيقاف/حظر |
| بيانات محفوظة | لا إعادة إدخال لفئة جديدة |

8. التكنولوجيا المقترحة

| الطبقة | التقنية |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind (RTL) |
| Backend | Node.js + Express |
| Database | MongoDB + Mongoose |
| Auth | JWT + RBAC (7 أدوار) |
| 3D Simulator | Three.js / Babylon.js + sound |
| Interactive Content | محرر مقالات + MCQ/T-F |
| Payments | PayTabs/Telr + split (مدرسة + منصة) |
| Queue/Filter | فلترة طلبات بالطابع الزمني |
| Notifications | SendGrid + Twilio + in-app |
| Anti-forgery | QR Code قابل للتحقق + Audit Log |
| Traffic Portal | واجهة خاصة بدور المرور |

9. خارطة طريق التطوير

المرحلة 1 — الأساس (4-6 أسابيع)

Auth + RBAC (7 أدوار)

صفحات الرخص + بحث مدارس

Admin: أسعار + عمولة

ملف مستخدم محفوظ + عينة مجانية

المرحلة 2 — الدورات والاشتراك (6-8 أسابيع)

إنشاء/إغلاق/انطلاق دورة (15 يوم)

طلب اشتراك (واحد معلّق + فلترة زمنية)

قبول/رفض + مهلة دفع + حجز عند الدفع

pre-registration للدورة القادمة

دفع + تقسيم (مدرسة + منصة)

المرحلة 3 — التعليم والتفاعل (6-8 أسابيع)

محتوى نظري تفاعلي + فيديو + 3D

وضع متدرج/كامل

اختبارات تجريبية

حجز مواعيد + إسناد مدرب

إحصائيات تلقائية + ملاحظات مدرب

المرحلة 4 — المرور والنتائج (4-6 أسابيع)

رفع أسماء → Admin → المرور

واجهة المرور (مواعيد + نتائج)

توزيع نتائج → حساب الطالب

تسجيل الشهادة في الحساب

فئة إضافية ببيانات محفوظة

المرحلة 5 — التحسين والنشر (2-4 أسابيع)

تقييمات (Admin → مدير)

حماية anti-forgery

إيقاف/حظر (لا حذف)

اختبارات + نشر Production

10. ملخص التحديثات (20 نقطة)

1. الامتحان النهائي بإشراف المرور — ليس على المنصة

2. مدة الدورة 15 يوم + سعر موحّد (معايير المرور)

3. المدير يغلق الدورة ويحدد الانطلاق → إشعار

4. رفع أسماء → Admin → المرور → مواعيد → نتائج

5. دور جديد: المرور (مراقبة + نتائج)

6. إعادة اشتراك كامل عند رسوب النهائي فقط

7. اختبارات تجريبية منفصلة — لا تُرسل للمرور

8. حجز مكان عند الدفع — فلترة بالطابع الزمني

9. طلب معلّق واحد — لا تكرار

10. فئات قابلة للدمج المنطقي (خصوصي+زراعي)

11. لا فتح دورة جديدة قبل 15 يوم من آخر انطلاق

12. حجز مسبق للدورة القادمة

13. بيانات محفوظة — لا إعادة إدخال لفئة جديدة

14. قبول جزئي + إشعارات + اقتراح بدائل

15. مهلة دفع يحددها المدير

16. مسجّل رسمياً عند الدفع فقط

17. شهادة في الحساب بعد نجاح المرور

18. إحصائيات تلقائية + ملاحظات مدرب شخصية

19. حظر/إيقاف — لا حذف أبداً

20. حماية التقارير: QR Code + Audit Log

11. قرارات معتمدة (كانت أسئلة مفتوحة)

| # | القرار | القيمة المعتمدة |
| --- | --- | --- |
| 1 | حماية التقارير من التزوير | QR Code قابل للتحقق |
| 2 | مدة الدرس العملي | ساعة واحدة |
| 3 | فتح المحتوى «الكامل» | فوري — بدون موافقة |
| 4 | نسبة عمولة المنصة الافتراضية | 2% |
| 5 | أيام الانطلاق بعد إغلاق الدورة | 7 أيام (افتراضي) |

— نهاية الوثيقة — النسخة الثالثة (نهائية)